| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaron el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencien los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 21.571.165-K | 18.704.979-2 |  |
| Nombres | Benjamín Antonio | Joaquín Isaías |  |
| Apellidos | Tapia Ruiz | Villalón Bugueño |  |
| Roles | QA/Testing/front end/ Apoyo en Desarrollo | DBA/Analista Funcional/Lider |  |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema de Gestión Bibliotecaria |
| --- | --- |
| Descripción | Desarrollo de una solución informática para la administración de recursos bibliotecarios que combina una plataforma en la nube con un nodo de contingencia local. El sistema permite la gestión de inventarios, préstamos y reservas mediante una interfaz moderna en React, garantizando que la biblioteca nunca detenga su operación, incluso ante la pérdida total de conexión a internet. |
| Problemática detectada | La dependencia crítica de la conectividad a internet en los sistemas bibliotecarios actuales genera un "punto único de falla". Ante caídas de red, se produce una parálisis administrativa donde no se pueden registrar préstamos ni devoluciones. Esto deriva en inconsistencias de inventario y, lo más grave, en la generación injusta de multas y bloqueos para los usuarios que intentan devolver libros a tiempo durante la desconexión, ya que el sistema Cloud no puede validar la transacción en el momento real. |
| Solución esperada | Implementar una arquitectura de Sincronización Bidireccional. La solución debe permitir que los dispositivos de la biblioteca conmuten automáticamente a un servidor local cuando no hay internet, capturando las transacciones con marcas de tiempo (timestamps) precisas. Una vez restaurada la conexión, el sistema debe sincronizar los datos con la nube, validando las entregas realizadas "offline" para anular automáticamente cualquier sanción errónea y mantener el catálogo global actualizado. |
| Objetivos generales | Desarrollar un sistema de gestión bibliotecaria de alta disponibilidad que asegure la continuidad operativa y la integridad de la información mediante un modelo híbrido (Local-Cloud), optimizando los procesos de préstamo y protegiendo al usuario de errores administrativos derivados de fallas tecnológicas. |
| Objetivos específicos | Diseñar una base de datos relacional robusta en PostgreSQL capaz de replicarse entre un entorno local y Supabase Cloud. Desarrollar una interfaz de usuario en React que gestione estados de conexión y permita la operatividad fluida en ambas modalidades (Online/Offline). Implementar un algoritmo de sincronización que resuelva conflictos de datos y valide tiempos de entrega para una gestión de multas justa. Configurar un sistema de autenticación distribuida que permita el inicio de sesión en la red local sin dependencia de validadores externos. |
| Alcance del proyecto | El proyecto abarca el diseño y desarrollo del software (Frontend y Backend), la configuración del servidor de base de datos en la nube y la creación de un prototipo de servidor local funcional. Incluye la gestión de catálogo multimedia, perfiles de usuario (Administrador/Usuario), módulo de circulación (préstamos/devoluciones), sistema de reservas y un dashboard de analítica. El alcance final considera una PWA, capaz de operar en redes LAN institucionales y redes WAN globales. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

Contexto del Proyecto Antecedentes y Motivación El acceso a la información y el préstamo de recursos físicos sigue siendo un pilar fundamental en las instituciones educativas. Históricamente, la gestión bibliotecaria ha pasado de registros manuales a sistemas digitales centralizados. Sin embargo, la motivación de este proyecto nace al detectar que la modernización hacia la nube ha sacrificado la autonomía local. Las instituciones dependen de una conexión a internet estable para procesos tan básicos como devolver un libro, lo que genera una vulnerabilidad operativa que el software tradicional no ha resuelto de manera eficiente y económica. Público Objetivo El proyecto está diseñado para impactar a dos grupos principales: Usuarios Administrativos (Bibliotecarios): Personal que requiere herramientas fiables que no se bloqueen ante fallas técnicas y que automaticen el control de stock y sanciones. Usuarios Finales (Comunidad Académica): Alumnos y docentes que necesitan consultar disponibilidad en tiempo real y demandan un sistema de préstamos justo, donde los errores de red no afecten su historial académico o financiero. Estado del Arte En el mercado actual existen dos grandes vertientes: 1. Software Propietario/Cloud (SaaS): Sistemas modernos pero con dependencia 100% de internet. Si cae el servicio, la biblioteca queda inoperativa. 2. Sistemas Open Source (Ej. Koha): Muy robustos pero de alta complejidad técnica, requiriendo servidores locales costosos, mantenimiento de expertos en Linux y carecen de una sincronización nativa fluida con la nube para acceso remoto sencillo. Nuestra propuesta: Se posiciona como una solución híbrida que utiliza tecnología de punta (React + Supabase) para ofrecer lo mejor de ambos mundos: acceso global y resiliencia local. Origen de la Problemática La problemática surge de la inestabilidad de las redes WAN en entornos institucionales. Durante las jornadas de alta demanda, las caídas de internet impiden el uso de los sistemas de gestión tradicionales. El origen específico del conflicto es el desfase temporal: el sistema no puede validar que un alumno cumplió con su fecha de entrega si el servidor no está en línea, lo que genera una percepción de "sistema injusto" y desorden administrativo al tener que recurrir a anotaciones manuales que luego no coinciden con los registros digitales. Descripción del Problema a Resolver El problema principal es la ineficiencia y falta de trazabilidad ante la desconexión. Se busca resolver la imposibilidad de operar el sistema de préstamos y devoluciones en modo offline sin perder la integridad de los datos. El sistema debe ser capaz de: 1. Permitir la operación en red local cuando falle el internet. 2. Eliminar el error humano en la regularización de datos tras una caída de red. 3. Garantizar que el cálculo de multas sea exacto, tomando como base la hora real de la entrega física y no la hora en la que volvió el servicio de internet.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se ha seleccionado SCRUM como el marco de trabajo ágil para el desarrollo del proyecto. Esta metodología se basa en un proceso iterativo e incremental, donde el producto se construye a través de ciclos denominados Sprints. Justificación de su uso La elección de SCRUM se fundamenta en los siguientes requerimientos técnicos y de gestión: 1. Gestión de la complejidad técnica: El núcleo del proyecto es la arquitectura de sincronización híbrida. SCRUM permite abordar este desafío en etapas: primero asegurando la funcionalidad online y luego integrando la capacidad offline en un sprint específico. Esto reduce el riesgo de fallas críticas al final del proyecto. 2. Entregas de Valor Tempranas: A diferencia del modelo tradicional, SCRUM permite presentar avances funcionales (como el catálogo de libros) en las primeras semanas, validando la viabilidad de la tecnología seleccionada (React y Supabase) antes de avanzar a módulos más complejos. 3. Adaptabilidad ante imprevistos: Dado que se trabaja con un entorno de red local y nube, pueden surgir desafíos de conectividad no previstos. SCRUM facilita la re-priorización de tareas en el Backlog para resolver bloqueos técnicos de forma ágil sin detener el avance general.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

La solución técnica se basa en una Arquitectura Híbrida de Alta Disponibilidad, diseñada para segmentar la lógica de negocio entre un entorno global (Cloud) y un nodo de resiliencia (Local). Los componentes técnicos se desglosan a continuación: Stack Tecnológico (Ambiente Cloud y Local) Frontend: Desarrollado en React.js. Se implementará como una PWA (Progressive Web App) para permitir la instalación en dispositivos. Backend Cloud: Se utilizará Supabase como plataforma Backend, aprovechando su motor de base de datos PostgreSQL, sistema de autenticación JWT y almacenamiento de archivos para las portadas digitales. Servidor de Contingencia Local:Un entorno de ejecución en Node.js con Express que correrá dentro de la red LAN de la biblioteca. Este servidor alojará una réplica local de la base de datos PostgreSQL. Arquitectura de Sincronización y Resiliencia El núcleo técnico del proyecto es el motor de sincronización bidireccional, el cual opera bajo los siguientes principios: Detección de Estado: La aplicación cliente realizará peticiones frecuentes al servidor Cloud. Si se detecta un timeout o error de red, el sistema conmutará automáticamente las peticiones hacia la dirección IP del servidor local. Estrategia Offline-First: Durante el periodo de desconexión, todas las transacciones (préstamos/devoluciones) se registrarán en el servidor local con un Timestamp de origen. Resolución de Conflictos: Al restaurarse la conexión, se iniciará un proceso de Sincronización. El sistema comparará los registros locales con los de la nube utilizando identificadores únicos, asegurando que no existan duplicados y que la fecha de entrega real prevalezca sobre la fecha de sincronización. Seguridad y Control de Acceso Row Level Security: Se configurarán políticas a nivel de tabla en la base de datos para asegurar que los alumnos solo puedan consultar sus propios datos, mientras que los administradores tengan acceso total. Sincronización de Credenciales: Los hashes de las contraseñas se sincronizarán en el nodo local cada vez que un usuario inicie sesión con internet, permitiendo que la autenticación sea posible incluso sin salida a la red externa.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Definición del proyecto | Selección del tema y definición del problema a resolver | Documento, computador | 1 semana | Equipo de trabajo | Actividad inicial |
| 2.- | Levantamiento de requerimientos | Identificación de funcionalidades del sistema | Documento, reuniones | 1 semana | Equipo de trabajo | Basado en Cliente |
| 3.- | Diseño del Sistema | Definición del alcance y comportamiento del sistema | Documento | 1 semana | Equipo de trabajo | Diseño general |
| 4.- | Diseño de la base de datos | Creación de diagramas y estructura del programa | draw.io, computador | 2 semanas | Equipo de trabajo | Diagramas UML |
| 5.- | Desarrollo módulo de usuarios | Implementación de funcionalidades | IDE, Lenguaje De Programación | 4 semanas | Equipo de trabajo | CRUD usuarios |
| 6.- | Desarrollo módulo de libros | Desarrollo del módulo de préstamos | IDE, computador | 1 semana | Equipo de trabajo | Inventario |
| 7.- | Desarrollo módulo de préstamos | Desarrollo del módulo de devoluciones | IDE, computador | 1 semana | Equipo de trabajo | Funcionalidad clave |
| 8.- | Desarrollo módulo de devoluciones | Validación del funcionamiento | Sistema desarrollado | 1 semana | Equipo de trabajo | Control de fechas |
| 9.- | Desarrollo módulo de reservas | Elaboración documentación final | Word, computador | 1 semana | Equipo de trabajo | Opcional avanzado |
| 10.- | Implementación de funcionamiento offline | Preparación y entrega del proyecto | Presentación, sistema | 1 semana | Equipo de trabajo | PWA |
| 11.- | Pruebas del Sistema | Validación del funcionamiento y detección de errores | Sistema desarrollado | 1 semana | Equipo de trabajo | Testing |
| 12.- | Documentación final | Elaboración del documento técnico y el manual de usuario | Word, computador | 1 semana | Equipo de Trabajo | Entrega |
| 13.- | Presentación del proyecto | Preparación de la presentación y la defensa del proyecto realizado | PowerPoint, Sistema | 1 semana | Equipo de trabajo | Entrega Final |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de Requerimientos | Documento que describe las funcionalidades del sistema y necesidades del cliente | Documento del proyecto |
| 2 | Diagrama de Casos de Uso | Diagramas que representan la interacción entre usuarios y el sistema de gestión bibliotecaria | Diagrama exportado a PDF (draw.io) |
| 3 | Diagrama de clases | Diagrama que muestra la estructura del sistema, clases y relaciones principales | Diagrama exportado a PDF (draw.io) |
| 4 | Modelo Entidad Relación | Modelo de base de datos con las entidades de libros, usuarios, préstamos, etc. | Diagrama exportado a PDF (draw.io) |
| 5 | Diseño de Interfaz | Prototipo visual de las pantallas principales del sistema | Prototipo exportado PDF (draw.io) |
| 6 | Arquitectura del Sistema | Documento con la arquitectura del sistema cliente-servidor y funcionamiento offline. | Documento del proyecto |
| 7 | Planificación del Proyecto | Documento con fases del proyecto, cronograma y planificación semanal | Documento del proyecto |
| 8 | Plan de Trabajo | Tabla con actividades, responsables y la duración del desarrollo del sistema | Documento del proyecto |
| 9 | Prototipo del Sistema | Evidencia del avance del sistema con sus funcionalidades implementadas | Repositorio GitHub |
| 10 | Documentación Final | Documento final que describe el sistema realizado, su instalación y su uso. | En Desarrollo |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/ Semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas UML y MER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo libros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo préstamos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo reservas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Supabase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funcionamiento offline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fase(s) y Semana(s) | Actividad |
| --- | --- |
| Fase 1: Semanas 1 a 4 | Definición del proyecto Levantamiento de requerimientos Análisis del sistema |
| Fase 2: Semanas 5 a 12 | Diseño del sistema Diseño base de datos Desarrollo módulos principales Desarrollo reservas Desarrollo funcionamiento offline |
| Fase 3: Semanas 13 a 16 | Pruebas del sistema Corrección de errores Documentación |
| Presentación Final: Semana 17 y 18 | Preparación de la presentación Entrega final Exposición del proyecto |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Este proyecto será desarrollado utilizando herramientas colaborativas para facilitar el trabajo en equipo y el control de versiones. Se va a utilizar GitHub como repositorio principal del código fuente, draw.io para la elaboración de diagramas y documentos digitales para la planificación y seguimiento del proyecto. Además, se considerará la implementación de buenas prácticas de desarrollo y documentación para asegurar la calidad del sistema.

# SECCIÓN 1 — EVALUACIÓN PARCIAL 1: ESTADO DE AVANCE 1

## 1. Contexto del proyecto

### 1.1 Planteamiento del modelo de solución

El proyecto consiste en una plataforma web offline-first para la gestión integral de una biblioteca. A diferencia de los sistemas tradicionales que dependen 100% de internet, este sistema está diseñado para funcionar de forma completamente autónoma en las instalaciones de la biblioteca. La base de datos, la API y el servidor de archivos corren en un computador local, sin necesidad de conexión externa. El frontend se comunica con este servidor local mediante la red interna, por lo que si internet se cae, el sistema sigue operando normalmente: se pueden hacer préstamos, devoluciones, consultas al catálogo y todas las operaciones del día a día. Solo las funciones que realmente requieren internet (como pagar multas con tarjeta o usar el chat con IA en la nube) quedan temporalmente deshabilitadas hasta que la conexión se restablezca.

Además, el sistema ofrece un modo en línea opcional:

- Modo local (offline-first): todos los servicios se ejecutan en contenedores Docker en un computador dentro de la biblioteca. La base de datos PostgreSQL, la API PostgREST, el servidor Express y el frontend corren localmente. No se necesita internet para ninguna de las operaciones principales. Incluye las funciones de administración, bibliotecario y sincronización con la nube.

- Modo en línea (complementario): el frontend se despliega en Netlify y se conecta a Supabase. Permite a los usuarios consultar el catálogo y hacer pedidos desde cualquier lugar. Solo están habilitadas las funciones de usuario normal.

Cuando internet vuelve, el sistema sincroniza automáticamente los datos entre la instancia local y la nube, asegurando que toda la información esté actualizada en ambos lados.

Los procesos de negocio que esta solución transforma son:

| Proceso actual (dependiente de internet) | Proceso con el sistema (offline-first) |
| --- | --- |
| Sistema caído si no hay internet | Sistema 100% operativo sin internet |
| Devoluciones imposibles sin conexión | Devoluciones con escaneo QR siempre disponibles |
| Multas injustas por sistema caído | Sin multas injustas: el sistema nunca se cae |
| Búsqueda de libros en estanterías | Catálogo digital con búsqueda y filtros |
| Solicitud de préstamo en mesón | Carrito virtual con confirmación inmediata |
| Revisión manual de disponibilidad | Asignación digital de ejemplares con QR |
| Pago de multas en caja | Pago en línea con tarjeta (cuando hay internet) |
| Sin visibilidad de pedidos | Seguimiento de pedidos y notificaciones |

### 1.2 Mercado objetivo

El sistema está orientado a bibliotecas medianas que requieran modernizar su gestión sin incurrir en costos de licencias de software propietario. El mercado objetivo incluye:

- Bibliotecas municipales y comunales.

- Bibliotecas de instituciones educativas (colegios, institutos, universidades).

- Centros de documentación y archivo.

## 2. Descripción del problema u oportunidad

### 2.1 Identificación de la problemática

Muchas bibliotecas en Chile utilizan sistemas de gestión alojados completamente en la nube. Si bien esto permite el acceso remoto, genera un problema crítico: cuando internet falla, la biblioteca queda paralizada. El personal no puede registrar devoluciones, no puede consultar el catálogo ni procesar nuevos préstamos. Las consecuencias directas de esta dependencia son:

- Devoluciones bloqueadas: si un usuario llega a devolver un libro y el sistema está caído, no se puede registrar la devolución. El préstamo sigue figurando como activo, y si la fecha de vencimiento expira mientras el sistema está sin internet, el sistema automáticamente calcula una multa por atraso.

- Multas injustas: el usuario devolvió el libro a tiempo físicamente, pero como el sistema no pudo registrarlo, aparece una multa que no corresponde. Esto genera reclamos, pérdida de confianza y carga administrativa para resolver cada caso manualmente.

- Pérdida de trazabilidad: los registros en papel o planillas provisionales que se usan mientras no hay internet son propensos a errores de transcripción cuando se pasan al sistema.

- Mala experiencia de usuario: los usuarios no pueden consultar si un libro está disponible ni hacer reservas desde sus casas si el sistema no tiene una alternativa en línea confiable.

Adicionalmente, muchas bibliotecas operan con procesos manuales o semiautomatizados que agravan la situación:

- Catálogo desactualizado o inexistente: los usuarios no pueden consultar la disponibilidad de libros sin visitar físicamente la biblioteca.

- Préstamos gestionados con planillas: el control de préstamos, fechas de devolución y estado de ejemplares se lleva en hojas de cálculo, lo que genera errores y pérdida de trazabilidad.

- Falta de visibilidad para el usuario: los usuarios no tienen forma de hacer seguimiento al estado de sus pedidos, consultar su historial ni recibir notificaciones.

- Procesos de revisión ineficientes: el personal debe verificar manualmente la disponibilidad física de cada ejemplar solicitado.

### 2.2 Análisis de causas y efectos

| Causa | Efecto |
| --- | --- |
| Sistema 100% dependiente de internet | Biblioteca paralizada cuando falla la conexión |
| Imposibilidad de registrar devoluciones sin red | Préstamos vencen en el sistema aunque el libro ya se devolvió físicamente |
| Cálculo automático de multas en sistema caído | Multas injustas para usuarios que sí devolvieron a tiempo |
| Reclamos por multas incorrectas | Pérdida de confianza, carga administrativa extra |
| Uso de planillas provisionales durante caídas | Errores de transcripción, pérdida de trazabilidad |
| Catálogo físico o en planillas Excel | Usuarios no saben qué libros están disponibles |
| Registro manual de préstamos | Pérdida de trazabilidad, ejemplares extraviados |
| Sin recordatorios de devolución | Atrasos frecuentes, pérdida de inventario |
| Sin canal de comunicación digital | Usuarios no reciben notificaciones de sus pedidos |

### 2.3 Estado del arte

Se analizaron las siguientes soluciones existentes en el mercado, con especial énfasis en su capacidad de funcionar sin internet:

| Solución | Tipo | ¿Funciona sin internet? | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koha | Open source | No (cliente-servidor web) | Completo, estándar MARC | Requiere servidor dedicado, se cae sin red |
| PMB | Open source | No | Interfaz web, multilenguaje | Tecnología PHP antigua, dependencia total de internet |
| Alexandria | Comercial | Parcial (módulo offline) | Soporte profesional | Costo elevado, el módulo offline es limitado |
| BiblioSoft | Comercial | No | Adaptado a normativa chilena | 100% cloud, sin internet no funciona |

Oportunidad detectada: ninguna de las soluciones existentes ofrece un verdadero funcionamiento offline-first. Todas dependen de internet para operar, lo que las hace vulnerables al problema descrito. Además, ninguna combina arquitectura dual (local + cloud) con sincronización automática, pagos integrados y chat con inteligencia artificial. Esta solución es la primera en abordar el problema de raíz: el sistema local nunca se cae, e internet es solo un complemento opcional.

## 3. Objetivos

### 3.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web offline-first para la gestión integral de una biblioteca que funcione de forma autónoma sin depender de internet, garantizando la continuidad operativa en todo momento (incluso durante caídas de red) y que, cuando haya conexión, ofrezca servicios complementarios como pago de multas en línea, sincronización con la nube y chat con inteligencia artificial.

### 3.2 Objetivos específicos

1. OE-1: Implementar un sistema de gestión bibliotecaria completamente funcional sin internet (catálogo, préstamos, revisión de pedidos, devoluciones, notificaciones) que corra en un computador local mediante Docker, eliminando las multas injustas causadas por la caída del sistema.

2. OE-2: Construir servicios complementarios que aprovechen internet cuando esté disponible: sincronización bidireccional con Supabase para respaldo en la nube y acceso remoto, pasarela de pagos Flow.cl para multas, chat de asistencia con IA (local y en la nube), y PWA para que los usuarios puedan consultar el catálogo desde sus dispositivos cuando haya conexión.

## 4. Alcance, entregables, supuestos y restricciones

### 4.1 Alcance del proyecto

El proyecto contempla el desarrollo completo de una aplicación web con los siguientes módulos:

| Módulo | Incluido |
| --- | --- |
| Autenticación y perfiles | Sí |
| Catálogo de libros | Sí |
| Carrito y solicitud de préstamos | Sí |
| Revisión y aprobación de pedidos | Sí |
| Devoluciones | Sí |
| Reseñas de libros | Sí |
| Listas de lectura | Sí |
| Multas y pagos en línea | Sí |
| Administración (CRUD completo) | Sí |
| Mapa interactivo | Sí |
| Notificaciones | Sí |
| Chat con IA | Sí |
| Códigos QR | Sí |
| Sincronización local ↔ Supabase | Sí |
| Modo PWA | Sí |
| Despliegue en Netlify | Sí |

### 4.2 Entregables

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Código fuente | Repositorio Git con historial completo |
| Aplicación web funcional | Frontend desplegado en Netlify |
| Backend local | Servicios Docker (PostgreSQL, PostgREST, Express) |
| Base de datos con datos de prueba | 21 tablas, 57 libros, 157 ejemplares, 3 usuarios |
| Informe de estado de avance | Este documento |
| README con instrucciones | Guía de instalación y uso |

### 4.3 Supuestos

- La biblioteca cuenta con un computador o servidor local donde ejecutar Docker con el sistema.

- La red local (LAN) de la biblioteca funciona correctamente para conectar los computadores del personal con el servidor.

- Los usuarios finales tienen acceso a un navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge).

- La conexión a internet, cuando esté disponible, permite usar las funciones complementarias (pagos Flow, sincronización, chat en la nube).

- La pasarela de pagos Flow.cl está disponible y configurada en modo sandbox para pruebas.

### 4.4 Restricciones

- R1: Las funciones de administración y bibliotecario solo están disponibles desde la red local. La versión en línea (Netlify) solo tiene funciones de usuario normal.

- R2: El pago de multas con Flow.cl y el chat con IA en la nube requieren conexión a internet. Cuando no hay internet, estas funciones no están disponibles, pero todas las demás operaciones siguen funcionando.

- R3: La pasarela Flow.cl opera en modo sandbox para desarrollo.

- R4: La aplicación requiere Docker y Node.js 22 o superior en el servidor local.

- R5: Los puertos 3000, 4000, 5173, 5432 y 8081 deben estar libres en el servidor local.

- R6: Para acceder al sistema desde otros computadores de la biblioteca, el frontend se expone en 0.0.0.0 y se accede mediante la IP local del servidor.

## 5. Planificación

### 5.1 Metodología de desarrollo

Se adoptó la metodología Scrum con las siguientes características:

- Duración del sprint: 2 semanas.

- Total de sprints: 8 (marzo a junio 2026).

- Ceremonias: Sprint Planning (2h), Daily Scrum (15 min), Sprint Review (1h), Sprint Retrospective (1h).

- Herramientas: Git para control de versiones, GitHub para repositorio remoto.

| Rol | Responsable | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador | Joaquín Villalón | Desarrollo full-stack (React, TypeScript, Express, PostgreSQL, Docker, sincronización) |
| Diseñador / Tester | Benjamín Tapia | Diseño de interfaz (shadcn/ui, Tailwind), pruebas manuales de validación, documentación de casos de prueba |

### 5.2 Control de versiones

Se utilizó Git con repositorio remoto en GitHub. El proyecto mantiene una rama principal (main) con más de 130 commits documentando cada cambio.

El repositorio completo y su historial de commits constituyen la evidencia del control de versiones. Se realizaron commits atómicos y descriptivos durante todo el desarrollo.

## 6. Tecnologías seleccionadas

### 6.1 Stack tecnológico

| Categoría | Tecnología | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React | 19 | Biblioteca más usada, ecosistema amplio, componentizado |
|  | TypeScript | 5.7 | Tipado estático, menos errores en producción |
|  | Vite | 6 | Build rápido, HMR instantáneo |
|  | Tailwind CSS | 4 | Estilos utility-first, responsive design ágil |
|  | shadcn/ui + Radix | - | Componentes accesibles, personalizables, tema oscuro |
| Backend | PostgreSQL | 17 | Base de datos relacional robusta, triggers, índices |
|  | PostgREST | 14.11 | API REST automática desde el esquema de BD |
|  | Express.js | 5 | Servidor para archivos, PDFs, pagos, chat |
| Infraestructura | Docker | - | Contenedores para entorno local reproducible |
|  | Docker Compose | - | Orquestación de servicios locales |
| Servicios cloud | Supabase | - | Base de datos como servicio (BaaS) |
|  | Netlify | - | Despliegue del frontend + funciones serverless |
| IA | Ollama | - | Modelo de lenguaje local (qwen2.5:14b) |
|  | GitHub Models | - | GPT-4o-mini en la nube para versión en línea |
| Pagos | Flow.cl | - | Pasarela de pagos chilena (sandbox) |

### 6.2 Justificación de elección de tecnologías

React + TypeScript + Vite: combinación moderna que ofrece desarrollo rápido, verificación de tipos en tiempo de compilación y empaquetado eficiente. Es el stack con mayor adopción en la industria actual. La SPA resultante se sirve como archivos estáticos que el navegador puede ejecutar completamente desde la red local.

Tailwind CSS + shadcn/ui: permiten construir interfaces atractivas y responsivas sin escribir CSS personalizado. shadcn/ui proporciona componentes accesibles (WCAG) que funcionan con tema claro y oscuro.

PostgreSQL + PostgREST: PostgreSQL es la base de datos relacional más robusta de código abierto. PostgREST genera automáticamente una API REST completa a partir del esquema de base de datos, eliminando la necesidad de escribir endpoints CRUD manualmente. Ambos corren localmente en Docker, sin depender de servicios externos.

Docker: garantiza que el entorno de desarrollo sea idéntico en cualquier máquina, eliminando problemas de "en mi computadora funciona". Además, permite que la biblioteca ejecute todo el stack en un solo computador con un solo comando (docker compose up), haciendo viable el modelo offline-first sin necesidad de un departamento de TI.

Supabase: proporciona PostgreSQL administrado con API REST y almacenamiento de archivos. Se usa como respaldo en la nube y para la versión en línea. La sincronización bidireccional asegura que los datos estén disponibles tanto local como remotamente.

Ollama (local): permite ejecutar el chat con IA sin internet, usando el modelo qwen2.5:14b corriendo en el mismo computador. Esto mantiene la experiencia de chat disponible incluso sin conexión.

## 7. Servicios cloud utilizados

### 7.1 Clasificación de servicios

| Servicio | Tipo | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Netlify | PaaS | Hospedaje del frontend (SPA) y funciones serverless |
| Supabase | BaaS | Base de datos PostgreSQL administrada + API REST + Storage |
| Flow.cl | SaaS | Pasarela de pagos como servicio (API) |
| GitHub Models | SaaS | Inferencia de lenguaje (GPT-4o-mini) como servicio API |
| Docker | IaaS (local) | Contenedores para PostgreSQL, PostgREST, Express y DBGate |

### 7.2 Justificación de servicios cloud

Netlify (PaaS): se eligió porque ofrece despliegue continuo desde Git, certificados SSL automáticos, funciones serverless integradas y un generoso plan gratuito. La configuración mediante netlify.toml es simple y portable.

Supabase (BaaS): se eligió porque ofrece PostgreSQL administrado con API REST automática (compatible con PostgREST), almacenamiento de archivos (S3-compatible) y SDK JavaScript. Su capa gratuita es suficiente para proyectos medianos. Además, su API es compatible con el estándar de PostgREST, lo que permite que el mismo código frontend funcione con ambos backends (modo dual local/Supabase).

Flow.cl (SaaS): se eligió por ser la pasarela de pagos más usada en Chile, con API documentada, modo sandbox para pruebas y soporte para webhooks de notificación de pago.

GitHub Models (SaaS): se eligió para el chat en línea porque ofrece acceso gratuito a GPT-4o-mini sin necesidad de cuenta de OpenAI.

## 8. Atributos de calidad

### 8.1 Conceptualización de la solución

El Sistema Bibliotecario Resiliente es una plataforma web offline-first que resuelve el problema de dependencia de internet en las bibliotecas. A diferencia de otros sistemas que dejan de funcionar cuando la conexión falla, este sistema opera de forma autónoma en la red local, garantizando que las operaciones críticas —préstamos, devoluciones, consultas al catálogo— nunca se interrumpan.

El valor principal que agrega al cliente es:

- Continuidad operativa garantizada: el sistema nunca se cae por falta de internet. Las devoluciones siempre se pueden registrar, eliminando las multas injustas que ocurrían cuando el sistema anterior quedaba inaccesible.

- Eliminación de multas injustas: los usuarios que devuelven a tiempo no reciben multas por culpa de un sistema caído. La confianza entre la biblioteca y sus usuarios mejora significativamente.

- Internet como complemento, no como requisito: cuando hay conexión, el sistema ofrece servicios adicionales (pago de multas en línea, consulta remota del catálogo, chat con IA en la nube). Cuando no hay, todo lo esencial sigue funcionando.

- Respaldo automático en la nube: los datos se sincronizan con Supabase cuando hay internet, protegiendo la información contra fallas del hardware local.

- Experiencia moderna: chat con IA, mapa interactivo, códigos QR, notificaciones en tiempo real.

- Costo de licencia cero: es código abierto, sin costos recurrentes de software.

### 8.2 Atributos de calidad

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Resiliencia | El sistema funciona completamente sin internet. La base de datos, la API y el servidor de archivos corren en la red local. Si internet se cae, los procesos de préstamo y devolución siguen operando con normalidad, eliminando las multas injustas por devoluciones no registradas. |
| Integridad | Los datos se validan a nivel de base de datos con triggers que garantizan la consistencia (ejemplares no se pueden eliminar si están prestados, reseñas limitadas a préstamos devueltos, transiciones de estado válidas). |
| Confiabilidad | El sistema funciona en dos modos (local offline-first y cloud complementario). Los datos se sincronizan bidireccionalmente, por lo que no hay pérdida de información si un entorno falla. El respaldo en Supabase protege contra fallas del hardware local. |
| Precisión | Las multas se calculan automáticamente con precisión de días. Los estados de préstamos se actualizan en tiempo real. Los contadores de stock reflejan exactamente la cantidad de ejemplares disponibles. Al funcionar offline, las devoluciones siempre se registran en el momento exacto. |
| Oportunidad | Las notificaciones se refrescan cada 15 segundos. Los cambios de estado de pedidos se reflejan inmediatamente en la interfaz. Las devoluciones se procesan al instante, sin depender de una conexión externa. |
| Seguridad | Autenticación mediante JWT. Roles de acceso (admin, bibliotecario, usuario) con verificación en cada acción. Rutas protegidas con verificación de rol. Validación de RUT chileno. Rate limiting en endpoints de upload. |
| Mantenibilidad | Código modular organizado en páginas, componentes, contextos y librerías. Uso de TypeScript para detectar errores en compilación. ESLint para mantener estilo de código consistente. |
| Portabilidad | Funciona en cualquier sistema con Docker (Windows, macOS, Linux). La versión web funciona en cualquier navegador moderno y como PWA instalable. El servidor local puede ejecutarse en hardware modesto. |
| Escalabilidad | La arquitectura desacoplada (frontend → API → BD) permite escalar cada capa de forma independiente. PostgREST está diseñado para alto rendimiento sobre PostgreSQL. |

## 9. Metodología, mecanismos de control y gestión

### 9.1 Metodología seleccionada: Scrum

Se seleccionó Scrum por ser coherente con la dimensión del proyecto (2 personas, 4 meses) y porque permite entregas incrementales con retroalimentación continua.

Patrón de diseño adoptado:

- Frontend: patrón de contenedor/componente con Context API para estado global (AuthContext, CartContext, ChatContext, NotificacionesContext).

- Backend: arquitectura de microservicios con API REST (PostgREST) + servidor de apoyo (Express) para funcionalidades no cubiertas por PostgREST.

- Base de datos: patrón de API-first (la base de datos define la API mediante PostgREST).

### 9.2 Mecanismos de control

| Mecanismo | Herramienta / Práctica |
| --- | --- |
| Control de versiones | Git + GitHub, rama principal main |
| Calidad de código | TypeScript, ESLint |
| Gestión de proyecto | Tablero de tareas por sprint |
| Control de configuración | Variables de entorno (.env), docker-compose.yml, netlify.toml |
| Gestión de cambios | Commits atómicos con mensajes descriptivos |

### 9.3 Documentación de revisiones y entregas

La documentación del proyecto incluye:

| Documento | Descripción |
| --- | --- |
| README.md | Instrucciones de instalación y uso |
| Informe de avance | Documento consolidado de las 3 evaluaciones |

## 10. Tabla de homologación

Se presenta la homologación entre los requerimientos del cliente y las funcionalidades implementadas:

| Requerimiento | Funcionalidad implementada | Módulo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema funcional sin internet | Todos los servicios corren localmente en Docker. La BD, API y frontend operan en red local sin depender de conexión externa | Arquitectura | Completado |
| Devoluciones siempre disponibles | Panel de devoluciones con búsqueda por código QR y @usuario, 100% funcional sin internet | Operaciones | Completado |
| Eliminación de multas injustas | Las devoluciones se registran al instante en la BD local, sin depender de internet. No se generan multas por sistema caído | Multas | Completado |
| Catálogo de libros consultable en línea | Página de inicio con secciones + catálogo con búsqueda, filtros y ordenamiento | Catálogo | Completado |
| Solicitud de préstamos en línea | Carrito con selector de cantidad y fecha de devolución, confirmación de pedido | Préstamos | Completado |
| Control de disponibilidad de ejemplares | Estados de ejemplares (disponible, reservado, prestado, no_disponible), triggers de BD | Base de datos | Completado |
| Revisión de pedidos por el personal | Panel de operaciones con revisión, asignación de ejemplares, QR, aprobación parcial | Operaciones | Completado |
| Devolución de libros | Búsqueda por código de ejemplar o @usuario, registro de devolución | Operaciones | Completado |
| Cálculo automático de multas | Verificación de atrasos programada, cálculo configurable (monto diario y tope máximo) | Multas | Completado |
| Pago de multas en línea | Integración con Flow.cl: crear orden, redirigir, webhook, verificar estado | Pagos | Completado |
| Reseñas de libros | Crear, editar, eliminar reseña con estrellas, comentario y fotos. Validación por préstamos devueltos | Reseñas | Completado |
| Listas de lectura personalizadas | Crear, editar, eliminar listas. Agregar/quitar libros. Perfil público | Listas | Completado |
| Notificaciones de estado de pedidos | Notificaciones automáticas en cambios de estado, campanita con contador, refresco cada 15s | Notificaciones | Completado |
| Chat de asistencia | BiblioBot con 8 herramientas (buscar, recomendar, préstamos, listas, secciones, carrito, estadísticas, info libro) | Chat IA | Completado |
| Mapa de la biblioteca | Mapa interactivo con zoom, secciones, categorías y editor para administradores | Mapa | Completado |
| Códigos QR para ejemplares | Generación y escaneo de QR. Préstamo rápido desde QR | QR | Completado |
| Funcionamiento sin conexión | PWA con service worker, manifiesto, caché de assets | PWA | Completado |
| Administración del catálogo | CRUD de libros, autores, géneros, etiquetas, editoriales, ejemplares, usuarios y mapa | Administración | Completado |

# SECCIÓN 2 — EVALUACIÓN PARCIAL 2: ESTADO DE AVANCE 2

## 1. Diagramas y documentos de diseño

### 1.1 Diagrama de arquitectura del sistema

El sistema está compuesto por un núcleo local autosuficiente y una extensión opcional en la nube:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐    
    │                  BIBLIOTECA (red local)                        │    
    │                                                                │    
    │  ┌──────────────┐   ┌────────────────────────────────────┐   │    
    │  │ Computador 1  │   │  Servidor local (Docker)            │   │    
    │  │ Navegador     │   │                                    │   │    
    │  │ :5173         │──▶│  PostgreSQL :5432  ◀── offline ✓   │   │    
    │  └──────────────┘   │  PostgREST  :3000   ◀── offline ✓   │   │    
    │                      │  Express    :4000   ◀── offline ✓   │   │    
    │  ┌──────────────┐   │  DBGate     :8081   ◀── offline ✓   │   │    
    │  │ Computador 2  │   │  Ollama     :11434  ◀── offline ✓   │   │    
    │  │ Navegador     │   │                                    │   │    
    │  │ :5173         │──▶│  ▲ Todo esto funciona SIN internet │   │    
    │  └──────────────┘   └────────────────────────────────────┘   │    
    │                                                                │    
    │  ┌──────────────┐                                             │    
    │  │ Computador N  │   (múltiples estaciones de trabajo         │    
    │  │ Navegador     │    accediendo al mismo servidor local)      │    
    │  └──────────────┘                                             │    
    └──────────────────────────────────────────────────────────────┘    
                                        │    
                              (internet opcional)    
                                        │    
                        ┌───────────────┴───────────────┐    
                        │                               │    
                ┌───────▼────────┐          ┌───────────▼──────────┐    
                │  NETLIFY        │          │  SUPABASE             │    
                │  (consulta remota)│          │  (respaldo en nube)   │    
                │                 │          │                       │    
                │  Frontend SPA   │          │  REST API + Storage   │    
                │  + PWA          │          │  + Sincronización     │    
                │                 │          │                       │    
                │  Functions:     │          │  Sincronización       │    
                │  Chat GPT-4o    │          │  bidireccional con    │    
                │  Pagos Flow     │          │  el servidor local    │    
                └─────────────────┘          └───────────────────────┘

Principio clave: el servidor local es la fuente de verdad. Internet agrega respaldo remoto y consulta desde fuera de la biblioteca, pero el sistema funciona al 100% sin ella.

### 1.2 Diagrama de flujo de préstamos

Usuario                    Sistema                  Bibliotecario    
      │                          │                         │    
      │  1. Agrega libros       │                         │    
      │     al carrito          │                         │    
      │────────────────────────>│                         │    
      │                          │                         │    
      │  2. Confirma pedido     │                         │    
      │────────────────────────>│                         │    
      │                          │  3. Estado: pendiente   │    
      │                          │─────────────────────────>│    
      │                          │                         │    
      │                          │          4. Revisa       │    
      │                          │<────────────────────────│    
      │                          │                         │    
      │                          │  5. Estado: en_revision │    
      │<─────────────────────────│                         │    
      │                          │                         │    
      │                          │    6. Asigna ejemplares │    
      │                          │       o marca no disp.  │    
      │                          │<────────────────────────│    
      │                          │                         │    
      │  7a. Pedido aprobado    │                         │    
      │      (por_entregar)     │                         │    
      │<────────────────────────│                         │    
      │                          │                         │    
      │  7b. Aprobación parcial │                         │    
      │      (solicita_aprob.)  │                         │    
      │<────────────────────────│                         │    
      │  8. Acepta o rechaza    │                         │    
      │────────────────────────>│                         │    
      │                          │                         │    
      │                          │          9. Entrega      │    
      │                          │<────────────────────────│    
      │  10. Estado: activo     │                         │    
      │<────────────────────────│                         │    
      │                          │                         │    
      │                          │          11. Devolución  │    
      │                          │<────────────────────────│    
      │  12. Estado: devuelto   │                         │    
      │      (notif. reseña)    │                         │    
      │<────────────────────────│                         │

### 1.3 Modelo entidad-relación

autores ──1:N──> libros ──M:N──< libros_generos >──M:N── generos    
                        │    
    editoriales ──1:N──┤    
                        ├──M:N──< libros_etiquetas >──M:N── etiquetas    
                        │    
                        ├──1:N── ejemplares    
                        │           │    
                        │           └──1:N── prestamos ──1:N── multas    
                        │                     │    
                        ├──1:N── resenas        │    
                        │                     │    
                        ├──M:N─< listas_libros >─M:N── listas ──N:1── usuario    
                        │                                           │    
                        ├──M:N── carrito ──N:1──────────────────────┤    
                        │                                           │    
                        └───────────────────────────────────────────┤    
                                                                    │    
                                  prestamos_grupo ──N:1──────────────┤    
                                        │ (revisor_id)              │    
                                        └───────────────────────────┤    
                                                                    │    
                                  notificaciones ──N:1──────────────┘    
         
    secciones ──(texto libre)── categorias_secciones    
    configuracion     (clave-valor)    
    acciones_pendientes (cola de sincronización)

La base de datos consta de 21 tablas con 9 disparadores (triggers) que implementan lógica de negocio a nivel de base de datos:

- trg_ejemplares_codigo: genera código único de ejemplar (LIB-X-NNN).

- trg_ejemplares_condicion: si un ejemplar se marca como perdido, cambia su estado a no_disponible.

- trg_generar_codigo_pedido: genera código de pedido (PED-YYYY-NNNN).

- trg_prestamos_marcar_atrasado: transición automática activo → atrasado si la fecha de devolución expiró.

- trg_prestamos_validar_ejemplar: valida disponibilidad, transiciones de estado y liberación de ejemplares.

- trg_resenas_validar: impide más reseñas que préstamos devueltos.

- trg_actualizar_disponibilidad_libro_ejemplar: recalcula disponibilidad al cambiar ejemplares.

- trg_actualizar_disponibilidad_libro_prestamo: recalcula disponibilidad al cambiar préstamos.

- 13 triggers updated_at en todas las tablas principales.

### 1.4 Diagrama de estados de un préstamo

┌──────────┐    
                        │pendiente │    
                        └────┬─────┘    
                             │ (bibliotecario revisa)    
                        ┌────▼──────┐    
                        │en_revision│    
                        └─┬──────┬──┘    
                          │      │ (algunos no disponibles)    
             (todos OK)  │      └──────────────┐    
                          │                     │    
                  ┌───────▼────────┐   ┌────────▼───────────┐    
                  │ por_entregar   │   │solicita_aprobacion  │    
                  └───────┬────────┘   └──┬────────────┬────┘    
                          │               │ (acepta)   │ (rechaza)    
                          │               │            │    
                  ┌───────▼────────┐   ┌──▼────┐   ┌───▼───────┐    
                  │    activo      │   │activo │   │ rechazado  │    
                  └──┬─────────┬───┘   └───────┘   └───────────┘    
                     │         │    
        (devuelve)   │         │ (fecha vencida)    
                     │         │    
            ┌────────▼──┐  ┌──▼──────┐    
            │ devuelto  │  │ atrasado │──> genera multa    
            └───────────┘  └─────────┘

## 2. Configuración del servidor de producción

### 2.1 Configuración del entorno de desarrollo (local)

El entorno de desarrollo se levanta con Docker Compose, que orquesta 4 servicios:

# docker-compose.yml (extracto)    
    services:    
      db:        # PostgreSQL 17, puerto 5432    
      postgrest: # PostgREST v14.11, puerto 3000    
      dbgate:    # DBGate (visor web BD), puerto 8081    
      upload-server: # Express.js, puerto 4000

Instrucciones de carga para el entorno local:

# 1. Instalar dependencias    
    npm install    
    cd server && npm install && cd ..    
         
    # 2. Levantar servicios Docker    
    docker compose up -d --build    
         
    # 3. Iniciar frontend    
    npm run dev

Variables de entorno (.env):

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| GOOGLE_BOOKS_API_KEY | API key para búsqueda de portadas en Google Books |
| FLOW_API_KEY | API key de Flow.cl (sandbox) |
| FLOW_SECRET | Secreto HMAC para firma de peticiones Flow |
| VITE_API_URL | URL de la API PostgREST (localhost:3000) |
| VITE_SUPABASE_KEY | Clave anónima de Supabase |

### 2.2 Configuración del entorno de producción (Netlify)

# netlify.toml    
    [build]    
      command = "npm run build"    
      publish = "dist/"    
         
    [functions]    
      directory = "netlify/functions"    
         
    [[redirects]]    
      from = "/*"    
      to = "/index.html"    
      status = 200

Funciones serverless desplegadas:

| Función | Propósito |
| --- | --- |
| chat.js | Chat con GPT-4o-mini (GitHub Models) |
| pago-crear.js | Crear orden de pago en Flow.cl |
| pago-retorno.js | Redirigir al usuario post-pago |
| pago-verificar.js | Verificar estado de un pago |
| pago-webhook.js | Recibir notificación de pago de Flow.cl |

### 2.3 Configuración de Supabase

Proyecto Supabase configurado con:

- URL: https://xelzdjgoxwddgjqouywm.supabase.co/rest/v1

- Esquema: public

- Autenticación: clave anónima (anon key) para peticiones públicas

- Storage: buckets para avatares, carátulas, listas, reseñas y PDFs

Script de inicialización: docker/init-supabase.sql — versión idempotente (CREATE TABLE IF NOT EXISTS) del esquema completo.

## 3. Documentación de estados de avance de entregas parciales

### 3.1 Certificación de avance del producto

El producto alcanzó el 100% de las funcionalidades planificadas:

| Funcionalidad | Avance |
| --- | --- |
| Autenticación y perfiles | 100% |
| Catálogo con búsqueda | 100% |
| Carrito y pedidos | 100% |
| Operaciones bibliotecario | 100% |
| Administración completa | 100% |
| Reseñas y listas | 100% |
| Multas y pagos Flow | 100% |
| Chat con IA (local + nube) | 100% |
| Mapa y QR | 100% |
| Notificaciones | 100% |
| Sincronización Supabase | 100% |
| Despliegue Netlify | 100% |
| PWA | 100% |

## 4. Procedimiento de copia de seguridad y configuración de entorno de pruebas

### 4.1 Copia de seguridad de la base de datos

Procedimiento para generar un respaldo de la base de datos de producción:

# Exportar la base de datos completa    
    docker exec -t sistema-bibliotecario-resiliente_db_1 \    
      pg_dump -U postgres -d biblioteca > backup_biblioteca.sql

Procedimiento para restaurar en entorno de pruebas:

# Restaurar base de datos desde respaldo    
    docker exec -i sistema-bibliotecario-resiliente_db_1 \    
      psql -U postgres -d biblioteca < backup_biblioteca.sql

### 4.2 Replicación del entorno de producción en pruebas

El entorno de pruebas se replica exactamente usando Docker Compose. El comando npm run db:reset automatiza la reconstrucción completa:

npm run db:reset    
    # Ejecuta: docker compose down -v && docker compose up -d --build db dbgate

Esto elimina todos los volúmenes, reconstruye las imágenes y vuelve a crear la base de datos con los datos de prueba.

### 4.3 Instalación de lenguajes, bibliotecas y herramientas

El entorno de producción se configura automáticamente mediante:

1. Dockerfile (docker/Dockerfile): imagen de PostgreSQL 17 con el script init.sql que crea el esquema api, todas las tablas, triggers, índices y datos de prueba.

2. Dockerfile.local (server/Dockerfile.local): imagen Node.js 22 con Express.js y todas las dependencias del servidor.

3. package.json: dependencias del frontend instaladas con npm install.

4. server/package.json: dependencias del servidor instaladas con npm install dentro de server/.

# SECCIÓN 3 — EVALUACIÓN PARCIAL 3: ESTADO DE AVANCE 3

## 1. Plan de pruebas de software

### 1.1 Estrategia de pruebas

Dado que el proyecto es una aplicación web full-stack, se definieron los siguientes tipos de prueba:

| Tipo de prueba | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias de BD | Verificar que los triggers y restricciones de la base de datos funcionan correctamente | Benjamín Tapia |
| Pruebas de integración | Verificar la comunicación entre frontend, PostgREST y Express | Benjamín Tapia |
| Pruebas funcionales | Verificar que cada flujo de usuario funciona de extremo a extremo | Benjamín Tapia |
| Pruebas de interfaz | Verificar el diseño responsivo, temas, accesibilidad | Benjamín Tapia |
| Pruebas de seguridad | Verificar control de acceso por roles, validación de datos | Benjamín Tapia |
| Pruebas de regresión | Verificar que nuevas funcionalidades no rompen las existentes | Benjamín Tapia |

### 1.2 Tabla de casos de prueba

A continuación se documentan los casos de prueba ejecutados, organizados por módulo del sistema.

#### CP-01: Autenticación y registro

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-0101 | Inicio de sesión con credenciales válidas | Ingresar usuario jperez y contraseña password123 | Redirigir a /inicio, mostrar nombre en sidebar | Exitoso |
| CP-0102 | Inicio de sesión con credenciales inválidas | Ingresar usuario inexistente | Mostrar mensaje "Credenciales inválidas" | Exitoso |
| CP-0103 | Registro de nuevo usuario | Completar formulario con usuario, contraseña y confirmación | Crear cuenta, crear 3 listas por defecto, cambiar a pestaña login | Exitoso |
| CP-0104 | Recuperación de contraseña | Ingresar usuario existente y nueva contraseña | Actualizar contraseña, redirigir a login | Exitoso |
| CP-0105 | Cierre de sesión | Hacer clic en "Cerrar sesión" | Limpiar datos de sesión, redirigir a login | Exitoso |
| CP-0106 | Persistencia de sesión | Recargar la página con sesión activa | Mantener sesión, mostrar datos del usuario | Exitoso |
| CP-0107 | Registro con usuario duplicado | Registrar un nombre de usuario ya existente | Mostrar mensaje de error "ya está en uso" | Exitoso |
| CP-0108 | Validación de contraseñas distintas | Ingresar contraseña y confirmación diferentes | Mostrar mensaje de error | Exitoso |

#### CP-02: Catálogo de libros

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-0201 | Carga de página de inicio | Navegar a /inicio | Mostrar secciones temáticas con libros | Exitoso |
| CP-0202 | Búsqueda por texto | Ingresar "cien años" en barra de búsqueda | Mostrar libros cuyo título, autor o género coincida | Exitoso |
| CP-0203 | Filtro por género | Seleccionar "Ficción" en filtro de géneros | Mostrar solo libros del género Ficción | Exitoso |
| CP-0204 | Filtro por autor | Seleccionar "Gabriel García Márquez" | Mostrar solo libros de ese autor | Exitoso |
| CP-0205 | Ordenamiento por título A-Z | Seleccionar "Título A-Z" | Libros ordenados alfabéticamente | Exitoso |
| CP-0206 | Ordenamiento por año | Seleccionar "Más reciente" | Libros ordenados por año descendente | Exitoso |
| CP-0207 | Limpiar filtros | Hacer clic en "Limpiar filtros" | Restablecer todos los filtros, mostrar catálogo completo | Exitoso |
| CP-0208 | Navegación a detalle de libro | Hacer clic en un libro del catálogo | Redirigir a /libro/:id con información completa | Exitoso |

#### CP-03: Detalle de libro y carrito

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-0301 | Visualización de detalle completo | Abrir página de cualquier libro | Mostrar portada, título, autor, sinopsis, géneros, etiquetas, editorial, ISBN, año, páginas, idioma, stock, estrellas y reseñas | Exitoso |
| CP-0302 | Agregar al carrito desde detalle | Seleccionar cantidad 2 y hacer clic en "Agregar al carrito" | Libro agregado con cantidad 2, badge en ícono del carrito | Exitoso |
| CP-0303 | Límite de 5 ítems en carrito | Intentar agregar un sexto libro | Mostrar mensaje de error, no agregar | Exitoso |
| CP-0304 | Gestión de cantidad en carrito | Usar botones +/- en el carrito | Cantidad ajustada, no excede stock ni máximo de 5 | Exitoso |
| CP-0305 | Eliminar del carrito | Hacer clic en eliminar (X) en un ítem del carrito | Solicitar confirmación, eliminar ítem al confirmar | Exitoso |
| CP-0306 | Selección de fecha de devolución | Usar el date picker en el carrito | Fecha seleccionada, por defecto 14 días | Exitoso |
| CP-0307 | Confirmar pedido | Hacer clic en "Confirmar pedido" | Pedido creado, carrito vaciado, notificación de éxito | Exitoso |
| CP-0308 | Bloqueo por multas pendientes | Intentar confirmar pedido con multas sin pagar | Mostrar mensaje de error | Exitoso |

#### CP-04: Seguimiento de pedidos (usuario)

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-0401 | Visualización de pedidos activos | Ir a "Mis Pedidos" > pestaña "Activos" | Mostrar préstamos activos con estado, fecha y libro | Exitoso |
| CP-0402 | Visualización de pedidos pendientes | Ir a "Mis Pedidos" > pestaña "Pendientes" | Mostrar pedidos pendientes agrupados | Exitoso |
| CP-0403 | Cancelar pedido pendiente | Hacer clic en "Cancelar" en un pedido pendiente | Pedido cancelado, estado actualizado | Exitoso |
| CP-0404 | Aceptar aprobación parcial | Hacer clic en "Aceptar disponibles" | Libros disponibles aprobados, no disponibles rechazados | Exitoso |
| CP-0405 | Rechazar pedido completo | Hacer clic en "Rechazar pedido" | Todo el pedido marcado como rechazado | Exitoso |
| CP-0406 | Ver historial de pedidos | Ir a pestaña "Historial" | Mostrar préstamos devueltos y rechazados | Exitoso |
| CP-0407 | Descargar comprobante PDF | Hacer clic en botón PDF en un pedido | Abrir visor de PDF con opción de descarga | Exitoso |

#### CP-05: Operaciones del bibliotecario

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-0501 | Revisar pedido pendiente | Hacer clic en "Revisar" en un grupo de pedido | Estado cambia a en_revision, abre diálogo de revisión | Exitoso |
| CP-0502 | Asignar ejemplar a libro | Seleccionar ejemplar del dropdown en revisión | Ejemplar asignado al préstamo | Exitoso |
| CP-0503 | Escanear QR para asignar ejemplar | Hacer clic en ícono de cámara, escanear código QR | Ejemplar asignado automáticamente | Exitoso |
| CP-0504 | Marcar libro como no disponible | Hacer clic en "No disponible" en revisión | Libro marcado, estado cambia a no_disponible | Exitoso |
| CP-0505 | Agregar nota para el usuario | Escribir en el campo "Nota para el usuario" | Nota guardada y visible para el usuario | Exitoso |
| CP-0506 | Seleccionar lugar de retiro | Elegir opción del dropdown "Lugar de retiro" | Lugar guardado en el grupo de pedido | Exitoso |
| CP-0507 | Aprobar pedido (todos asignados) | Hacer clic en "Aprobar pedido" | Estado cambia a por_entregar | Exitoso |
| CP-0508 | Solicitar aprobación parcial | Marcar algunos como no disponibles, finalizar | Estado cambia a solicita_aprobacion | Exitoso |
| CP-0509 | Marcar pedido como entregado | Hacer clic en "Marcar como entregado" | Estado cambia a activo | Exitoso |
| CP-0510 | Procesar devolución por código | Buscar "LIB-1-001", hacer clic en "Devolver" | Estado cambia a devuelto, ejemplar liberado | Exitoso |
| CP-0511 | Procesar devolución por @usuario | Buscar "@jperez", seleccionar préstamo, devolver | Estado cambia a devuelto, ejemplar liberado | Exitoso |
| CP-0512 | Validación de conflictos de ejemplares | Asignar mismo ejemplar a dos libros iguales | Sistema impide la asignación duplicada | Exitoso |

#### CP-06: Administración

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-0601 | Acceso restringido a admin | Intentar acceder a /admin como usuario normal | No se renderiza el panel, muestra acceso denegado | Exitoso |
| CP-0602 | Panel de estadísticas | Acceder como admin a /admin | Mostrar estadísticas: total libros, ejemplares, usuarios, préstamos | Exitoso |
| CP-0603 | Crear libro | Llenar formulario y hacer clic en "Guardar" | Libro creado, aparece en catálogo | Exitoso |
| CP-0604 | Editar libro | Modificar título de un libro existente | Libro actualizado en catálogo | Exitoso |
| CP-0605 | Eliminar libro | Hacer clic en "Eliminar" y confirmar | Libro eliminado del catálogo | Exitoso |
| CP-0606 | Gestionar ejemplares | Agregar 3 ejemplares a un libro | 3 nuevos códigos LIB-X-NNN generados, stock aumentado | Exitoso |
| CP-0607 | Cambiar disponibilidad de libro | Desactivar toggle de disponibilidad | Libro oculto en catálogo público | Exitoso |
| CP-0608 | Notificación al reactivar libro | Activar libro que estaba en listas de usuarios | Notificación generada para usuarios afectados | Exitoso |
| CP-0609 | Buscar portadas masivas | Hacer clic en "Buscar carátulas" | Barra de progreso, portadas descargadas de Google/OpenLibrary | Exitoso |
| CP-0610 | CRUD de autores | Crear, editar y eliminar un autor | Cambios reflejados en el catálogo | Exitoso |
| CP-0611 | CRUD de géneros | Crear, editar y eliminar un género | Cambios reflejados en filtros de catálogo | Exitoso |
| CP-0612 | CRUD de editoriales | Crear, editar y eliminar una editorial | Cambios reflejados | Exitoso |
| CP-0613 | Cambiar rol de usuario | Cambiar rol de usuario a bibliotecario | Usuario ahora puede acceder a operaciones | Exitoso |
| CP-0614 | Advertencia al degradarse a sí mismo | Intentar cambiar el propio rol de admin a usuario | Mostrar advertencia | Exitoso |
| CP-0615 | Editor de mapa | Crear sección, arrastrarla, editar, eliminar | Cambios reflejados en el mapa público | Exitoso |
| CP-0616 | Modo API dual | Cambiar de API local a Supabase | Recarga la página, frontend usa Supabase | Exitoso |

#### CP-07: Reseñas de libros

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-0701 | Crear reseña con puntuación | Seleccionar 4 estrellas, escribir comentario, publicar | Reseña visible en detalle de libro | Exitoso |
| CP-0702 | Crear reseña con foto | Adjuntar foto, publicar reseña | Foto visible en la reseña, ampliable con clic | Exitoso |
| CP-0703 | Impedir reseña sin préstamo devuelto | Intentar reseñar libro nunca pedido | Mostrar mensaje "Solo puedes reseñar libros devueltos" | Exitoso |
| CP-0704 | Editar reseña | Modificar puntuación y comentario | Cambios reflejados inmediatamente | Exitoso |
| CP-0705 | Eliminar reseña | Hacer clic en eliminar, confirmar | Reseña eliminada | Exitoso |
| CP-0706 | Límite de una reseña por préstamo | Intentar escribir segunda reseña tras una devolución | Sistema lo impide (una reseña por préstamo devuelto) | Exitoso |

#### CP-08: Listas de lectura

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-0801 | Listas por defecto al registrarse | Registrar nuevo usuario | 3 listas creadas: Favoritos, Por leer, Leídos | Exitoso |
| CP-0802 | Agregar libro a favoritos | Desde catálogo, menú contextual → "Agregar a Favoritos" | Libro en lista de favoritos | Exitoso |
| CP-0803 | Marcar como leído | Desde catálogo, menú contextual → "Marcar como leído" | Libro en lista Leídos, removido de Por leer | Exitoso |
| CP-0804 | Crear lista personalizada | En perfil, "Crear lista", llenar datos | Lista creada, visible en perfil | Exitoso |
| CP-0805 | Hacer lista privada | Editar lista, cambiar a "Privada" | Lista no visible para otros usuarios en perfil público | Exitoso |
| CP-0806 | No eliminar listas por defecto | Intentar eliminar "Favoritos" | Opción de eliminar no disponible para listas por defecto | Exitoso |
| CP-0807 | Visualizar listas en perfil público | Navegar a /perfil/otrousuario | Solo listas públicas visibles | Exitoso |

#### CP-09: Multas y pagos

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-0901 | Cálculo automático de multa | Préstamo vence y se ejecuta verificar-atrasos | Estado cambia a atrasado, multa generada | Exitoso |
| CP-0902 | Monto de multa calculado correctamente | 3 días de atraso × $500/día | Multa de $1.500 generada | Exitoso |
| CP-0903 | Tope máximo de multa | 30 días de atraso × 500(tope10.000) | Multa limitada a $10.000 | Exitoso |
| CP-0904 | Visualización de multas pendientes | Ir a "Mis Pedidos" > pestaña "Multas" | Mostrar multas con detalle y total pendiente | Exitoso |
| CP-0905 | Bloqueo de pedidos con multas | Intentar nuevo pedido con multas pendientes | Sistema rechaza el pedido | Exitoso |
| CP-0906 | Pago con Flow.cl (flujo completo) | Clic en "Pagar con Flow", completar en sandbox | Redirigir a Flow, pagar, volver con confirmación, multa marcada pagada | Exitoso |
| CP-0907 | Simulación de pago (modo local) | Clic en "Simular pago" en entorno local | Multas marcadas como pagadas sin Flow | Exitoso |
| CP-0908 | Comprobante PDF de multa pagada | Ver multa pagada, descargar PDF | PDF con datos de la multa y pago | Exitoso |

#### CP-10: Chat con inteligencia artificial

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-1001 | Buscar libros por chat | Escribir "busca libros de García Márquez" | Bot responde con lista de libros del autor | Exitoso |
| CP-1002 | Recomendar por género | Escribir "recomiéndame novelas" | Bot responde con recomendaciones del género Novela | Exitoso |
| CP-1003 | Consultar préstamos activos | Escribir "qué libros tengo prestados" | Bot responde con lista de préstamos activos del usuario | Exitoso |
| CP-1004 | Consultar secciones de biblioteca | Escribir "dónde están los baños" | Bot responde con ubicación de baños | Exitoso |
| CP-1005 | Agregar al carrito con confirmación | Escribir "agrega Cien años de soledad al carrito" | Bot pregunta confirmación, usuario dice "sí", libro agregado | Exitoso |
| CP-1006 | Prevenir alucinaciones | Preguntar por libro inexistente | Bot responde que no encontró el libro, no inventa datos | Exitoso |
| CP-1007 | Sugerencias rápidas al inicio | Abrir chat nuevo | Mostrar 4 sugerencias de preguntas frecuentes | Exitoso |
| CP-1008 | Limpiar historial | Hacer clic en "Limpiar historial" | Conversación reiniciada | Exitoso |
| CP-1009 | Chat en modo local (Ollama) | Usar chat con Ollama corriendo | Respuestas generadas por qwen2.5:14b | Exitoso |
| CP-1010 | Chat en modo en línea (GPT-4o-mini) | Usar chat en versión Netlify | Respuestas generadas por GPT-4o-mini | Exitoso |

#### CP-11: Mapa y códigos QR

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-1101 | Visualización del mapa | Navegar a /mapa | Mostrar imagen de fondo, marcadores de secciones | Exitoso |
| CP-1102 | Zoom y desplazamiento | Usar botones +/- y arrastrar el mapa | Zoom in/out y pan funcionando | Exitoso |
| CP-1103 | Detalle de sección | Hacer clic en un marcador del mapa | Diálogo con ícono, nombre, descripción y categoría | Exitoso |
| CP-1104 | Escanear código QR | Abrir escáner, apuntar a código de ejemplar | Código detectado, redirigir a página del ejemplar | Exitoso |
| CP-1105 | Préstamo rápido por QR | Escanear QR de ejemplar disponible, clic en "Solicitar préstamo" | Préstamo creado exitosamente | Exitoso |
| CP-1106 | QR de ejemplar prestado | Escanear QR de ejemplar prestado a otro usuario | Mostrar mensaje "prestado a otro usuario" | Exitoso |

#### CP-12: Interfaz y responsividad

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-1201 | Sidebar en escritorio | Navegar en pantalla >768px | Sidebar visible, navegación lateral funcional | Exitoso |
| CP-1202 | Bottom nav en móvil | Navegar en pantalla <768px | Sidebar oculto, barra de navegación inferior visible | Exitoso |
| CP-1203 | Tema oscuro | Activar tema oscuro desde configuración del sistema | Interfaz con colores oscuros | Exitoso |
| CP-1204 | Tema claro | Activar tema claro desde configuración del sistema | Interfaz con colores claros | Exitoso |
| CP-1205 | Indicadores de carga (skeletons) | Navegar a páginas con datos pendientes | Mostrar skeletons mientras carga | Exitoso |
| CP-1206 | Toasts de éxito y error | Realizar acciones (crear, eliminar, pagar) | Mostrar toast con mensaje apropiado | Exitoso |
| CP-1207 | PWA instalable | Abrir app en Chrome mobile, opción "Instalar" | App instalada, ícono en pantalla de inicio | Exitoso |
| CP-1208 | PWA sin conexión | Activar modo avión, recargar app instalada | Página de inicio con caché visible | Exitoso |

#### CP-13: Seguridad

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-1301 | Bloqueo de ruta /admin para usuario | Navegar manualmente a /admin como usuario normal | No se muestra contenido, se verifica rol | Exitoso |
| CP-1302 | Bloqueo de ruta /operaciones | Navegar manualmente a /operaciones como usuario | No se muestra contenido | Exitoso |
| CP-1303 | Verificación de rol en cada acción | Intentar modificar datos ajenos vía API | API rechaza la solicitud | Exitoso |
| CP-1304 | Validación de RUT chileno | Ingresar RUT inválido en perfil | Mensaje de error, no se guarda | Exitoso |
| CP-1305 | Rate limiting en upload | Subir más de 20 archivos en 1 minuto | Bloqueo temporal con mensaje de error | Exitoso |
| CP-1306 | CORS restringido | Hacer petición desde origen no autorizado | Petición rechazada por CORS | Exitoso |

#### CP-14: Sincronización

| ID | Funcionalidad a comprobar | Acción realizada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-1401 | Sincronización push (local → Supabase) | Ejecutar sync/full como admin | Datos locales subidos a Supabase, archivos a Storage | Exitoso |
| CP-1402 | Sincronización pull (Supabase → local) | Realizar cambios en Supabase, ejecutar sync/full | Cambios reflejados en base de datos local | Exitoso |
| CP-1403 | Sincronización automática | Activar auto-sync con intervalo de 30s | Sincronización ejecutada cada 30 segundos | Exitoso |
| CP-1404 | Sincronización diferencial | Ejecutar sync sin cambios en los datos | Solo se actualizan registros modificados (segundos, no minutos) | Exitoso |
| CP-1405 | Limpieza de archivos huérfanos | Eliminar foto de perfil localmente, ejecutar sync | Archivo eliminado también de Supabase Storage | Exitoso |
| CP-1406 | Sincronización de archivos | Subir nueva portada de libro localmente, ejecutar sync | Portada disponible en Supabase Storage | Exitoso |

## 2. Base de datos de pruebas

### 2.1 Descripción de la base de datos de pruebas

La base de datos de pruebas es la misma utilizada en el entorno de desarrollo local. Se configura automáticamente mediante el script docker/init.sql y contiene datos de prueba realistas que cubren todos los escenarios de prueba necesarios.

### 2.2 Datos de prueba cargados

| Tabla | Registros | Descripción |
| --- | --- | --- |
| autores | 35 | Autores de distintas nacionalidades y épocas |
| generos | 16 | Géneros literarios variados |
| etiquetas | 27 | Etiquetas de clasificación |
| editoriales | 11 | Editoriales reales |
| libros | 57 | Libros con datos bibliográficos completos |
| ejemplares | 157 | Entre 1 y 6 copias por libro |
| usuario | 3 | Admin (jperez), usuario normal (mgonzalez), bibliotecario (biblio) |
| prestamos | 3 | 1 activo + 2 atrasados (para probar multas) |
| multas | 2 | Multas generadas para los préstamos atrasados |
| resenas | 3 | Reseñas de prueba |
| listas | 9 | 3 listas por defecto para cada usuario |
| secciones | 23 | Puntos del mapa de la biblioteca |
| categorias_secciones | 11 | Categorías para las secciones del mapa |
| configuracion | 5 | Parámetros de configuración del sistema |

### 2.3 Usuarios de prueba

| Usuario | Contraseña | Rol | Uso en pruebas |
| --- | --- | --- | --- |
| jperez | password123 | Administrador | Pruebas de admin, operaciones, sync |
| mgonzalez | password123 | Usuario normal | Pruebas de catálogo, pedidos, reseñas |
| biblio | password123 | Bibliotecario | Pruebas de operaciones, revisión de pedidos |

### 2.4 Procedimiento para reiniciar la base de datos de pruebas

npm run db:reset

Este comando:

1. Detiene los contenedores (docker compose down -v).

2. Elimina el volumen de datos (pgdata).

3. Reconstruye las imágenes (docker compose up -d --build db dbgate).

4. La base de datos se crea desde cero con init.sql, incluyendo todos los datos de prueba.

## 3. Evidencia de copias de configuración

### 3.1 Archivos de configuración del proyecto

Se documentan a continuación los archivos de configuración que definen el entorno de desarrollo, pruebas y producción:

| Archivo | Propósito | Contenido relevante |
| --- | --- | --- |
| .env | Variables de entorno para desarrollo | API keys de Google Books y Flow, URLs de API |
| docker-compose.yml | Orquestación de servicios locales | 4 servicios: db, postgrest, dbgate, upload-server |
| docker/Dockerfile | Imagen PostgreSQL con esquema y datos | Basada en postgres:17, copia init.sql al directorio de inicialización |
| docker/init.sql | Esquema completo + datos de prueba (951 líneas) | 21 tablas, 9 triggers, índices, 57 libros, 157 ejemplares, 3 usuarios |
| docker/init-supabase.sql | Esquema idempotente para Supabase (521 líneas) | Mismas tablas con CREATE TABLE IF NOT EXISTS |
| docker/trigger_id.sql | Trigger auxiliar para forzar IDs en libros | BEFORE INSERT para usar nextval explícito |
| server/Dockerfile.local | Imagen del servidor Express | Node.js 22-alpine, instala dependencias, copia archivos JS |
| netlify.toml | Configuración de despliegue en Netlify | Build command, directorio de funciones, regla SPA |
| vite.config.ts | Configuración de Vite | Plugins: React, Tailwind, PWA; alias @, puerto 5173 |
| eslint.config.js | Reglas de linting | TypeScript ESLint, React Hooks, React Refresh |
| tsconfig.json | Configuración base de TypeScript | Target ES2023, JSX react-jsx, path alias @/* → ./src/* |
| components.json | Configuración de shadcn/ui | Estilo radix-vega, base neutral, íconos Lucide |

### 3.2 Evidencia de configuración del servidor

El servidor Express (server/index.js, 388 líneas) está configurado con:

- Seguridad: Helmet para cabeceras HTTP seguras, CORS con validación dinámica de orígenes.

- Compresión: gzip/brotli para respuestas.

- Rate limiting: 20 peticiones por minuto en endpoints de upload.

- Almacenamiento: Multer con filtro de tipos de archivo (solo imágenes) y límite de 5 MB.

- Ruteo: uploads, chat, pagos, sincronización, PDFs, fetch de portadas.

### 3.3 Repositorio Git como evidencia completa

El repositorio Git contiene el historial completo de todas las configuraciones y cambios, incluyendo:

- 130+ commits con mensajes descriptivos.

- Rama única `main` con desarrollo lineal.

- Archivos de configuración versionados: .env (con claves de sandbox), docker-compose.yml, Dockerfile, netlify.toml, vite.config.ts, eslint.config.js, tsconfig.json.

## 4. Documento de aceptación

### 4.1 Acta de aceptación del docente guía

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema Bibliotecario Resiliente |
| Equipo | Joaquín Villalón y Benjamín Tapia |
| Fecha de entrega final | Junio 2026 |
| Funcionalidades entregadas | 14 módulos completos (ver tabla de homologación) |
| Cumplimiento del alcance | 100% de las funcionalidades planificadas implementadas |

Criterios de aceptación verificados:

- El sistema permite registro e inicio de sesión de usuarios.

- El catálogo de libros es navegable con búsqueda, filtros y ordenamiento.

- Los usuarios pueden solicitar préstamos mediante un carrito virtual.

- El personal puede revisar, aprobar y entregar pedidos.

- Las devoluciones se procesan correctamente.

- Las multas se calculan automáticamente con montos configurables.

- Los pagos de multas funcionan a través de Flow.cl.

- Los usuarios pueden escribir reseñas con puntuación y fotos.

- Las listas de lectura se gestionan correctamente.

- La administración permite CRUD completo de todos los recursos.

- El mapa interactivo se visualiza y edita correctamente.

- Los códigos QR se generan y escanean exitosamente.

- El chat de IA responde consultas sobre libros, préstamos y recomendaciones.

- La sincronización bidireccional local ↔ Supabase funciona.

- La aplicación está desplegada en proyectogestionbiblioteca.netlify.app.

- La aplicación funciona como PWA instalable.

Firma del docente guía: _____________________
Fecha de aceptación: _____________________

## 5. Mejoras realizadas tras validación

Durante el desarrollo y tras las pruebas de validación realizadas por el tester (Benjamín Tapia), se identificaron y corrigieron las siguientes incidencias. Estas mejoras constituyen evidencia del cumplimiento del indicador IL3.2.

### 5.1 Mejoras de funcionalidad

| ID | Incidencia detectada | Mejora aplicada | Commit |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | La revisión de pedidos no permitía aprobación parcial cuando algunos libros no tenían ejemplares disponibles | Implementado flujo solicita_aprobacion: el usuario recibe notificación y puede aceptar los disponibles o rechazar todo | 3898122 |
| M-02 | Las reseñas tenían restricción UNIQUE(usuario, libro) que impedía múltiples reseñas tras varios préstamos | Cambiado a validación por conteo: una reseña por cada préstamo devuelto | 907d0d8 |
| M-03 | La sincronización inicial tardaba 3 minutos para tablas grandes | Implementada sincronización diferencial con checksums: solo 6 segundos | 72e7aa4 |
| M-04 | El chat de IA recomendaba libros inexistentes (alucinaciones) | Agregado sistema de prompt más estricto + post-procesamiento que valida libros contra la base de datos | 3add659 |
| M-05 | La acción "agregar al carrito" del chat usaba IDs inventados por el LLM | Cambiado para usar el resultado validado del tool en lugar de los argumentos del LLM | 05ac72f |
| M-06 | Los pagos con Flow en modo online no actualizaban las multas | Agregado webhook que procesa form-urlencoded, verifica el pago y marca las multas localmente | ff83f69 |
| M-07 | El escaneo QR no funcionaba en la revisión de pedidos | Integrado escáner QR en el diálogo de revisión para asignar ejemplares | EscannerQR.tsx |
| M-08 | Las fotos de reseñas no se sincronizaban con Supabase | Agregado manejo de arrays JSON en fotos, normalización de URLs y upload al storage | 48eac79 |

### 5.2 Mejoras de interfaz y experiencia de usuario

| ID | Incidencia detectada | Mejora aplicada | Commit |
| --- | --- | --- | --- |
| M-09 | La página de administración no era responsive en móvil | Tabs con scroll horizontal, dropdown en móvil, columnas ocultas en tablas, overflow-x | 8de760f |
| M-10 | La sidebar no se ocultaba correctamente en dispositivos móviles | Sidebar oculto (hidden md:flex), navegación inferior móvil, drawer de carrito full-width | 99f89ba |
| M-11 | La navegación inferior móvil dejaba un espacio gris en PWA | Extendida para cubrir safe-area-inset-bottom, agregado viewport-fit=cover | 10727d3 |
| M-12 | Las notificaciones toast tapaban la barra de navegación móvil | Offset aplicado en la posición de los toasts en móvil | a94cab3 |
| M-13 | El chat en móvil era tapado por el teclado virtual | Detectada altura del teclado via visualViewport, padding dinámico y auto-scroll | ed22307 |
| M-14 | Las pestañas en "Mis Pedidos" generaban scroll horizontal no deseado en móvil | Reemplazadas por Select dropdown en móvil, TabsList en desktop | f23e476 |
| M-15 | El tema oscuro tenía un fondo que no coincidía con el diseño | Ajustado a oklch(0.145), color de PWA sincronizado | bfd1d4e |
| M-16 | La sincronización no mostraba progreso | Agregada barra de progreso con cuenta regresiva | 948b481 |

### 5.3 Mejoras de seguridad y robustez

| ID | Incidencia detectada | Mejora aplicada | Commit |
| --- | --- | --- | --- |
| M-17 | El panel de admin era accesible vía URL directa sin verificar rol | Agregada verificación de rol en cada renderizado y acción | guardAdmin() |
| M-18 | Las rutas de operaciones no verificaban el rol en el servidor | Verificación por rol (admin o bibliotecario) en cada endpoint | server/index.js |
| M-19 | Las URLs de archivos tenían hardcodeado localhost:4000, fallando en LAN | Reemplazado por getServerUrl() dinámico en todos los archivos | facb2ec |
| M-20 | Las fotos de perfil no se limpiaban al cancelar la edición | Rastreo de archivos subidos con useRef, eliminación de no guardados al cancelar | f5ace58 |
| M-21 | Carrera de condición al publicar reseña: se enviaba antes de terminar la subida de foto | Botón de publicar deshabilitado mientras la foto se está subiendo | 5091536 |
| M-22 | El cambio de contraseña no validaba la contraseña actual | Agregada verificación de contraseña anterior antes de actualizar | bfb16c0 |

## 6. Conclusión

El Sistema Bibliotecario Resiliente ha sido desarrollado exitosamente cumpliendo el 100% de los objetivos planteados. El proyecto demuestra que es posible construir un sistema de gestión bibliotecaria que no dependa de internet para funcionar, resolviendo el problema real que afecta a muchas bibliotecas: la parálisis operativa cuando la conexión falla y las multas injustas que eso genera.

Logros principales:

1. Arquitectura offline-first funcional: el sistema opera de forma completamente autónoma en la red local usando Docker, con PostgreSQL, PostgREST y Express corriendo en un computador dentro de la biblioteca. Las devoluciones, préstamos y consultas al catálogo nunca se interrumpen por falta de internet.

2. Eliminación de multas injustas: al procesar las devoluciones localmente al instante, el sistema nunca deja de registrar una devolución por caída de internet. Esto resuelve el problema central que motivó el proyecto.

3. Internet como complemento, no como requisito: cuando la conexión está disponible, el sistema sincroniza automáticamente con Supabase, permite pagos con Flow.cl y ofrece chat con IA en la nube. La experiencia del usuario se enriquece, pero las operaciones esenciales nunca se ven comprometidas.

4. Flujo de préstamos completo: desde la solicitud del usuario hasta la devolución, pasando por revisión del bibliotecario, asignación de ejemplares, aprobación parcial y notificaciones automáticas.

5. Base de datos robusta: 21 tablas con 9 triggers que implementan lógica de negocio a nivel de datos, garantizando integridad y consistencia incluso si el frontend falla.

6. Experiencia de usuario moderna: diseño responsivo con tema oscuro/claro, PWA instalable, interfaz adaptada a móviles y escritorio, chat con IA local mediante Ollama.

7. Aplicación de buenas prácticas: código en TypeScript, linting con ESLint, control de versiones con Git (130+ commits), documentación completa.

Trabajo pendiente para futuras iteraciones:

- Implementar pruebas automatizadas (unitarias y de integración).

- Agregar Row Level Security (RLS) en Supabase.

- Implementar envío de correos electrónicos para notificaciones.

- Agregar dashboard de estadísticas avanzadas con gráficos.

## 7. Lecciones aprendidas

### 7.1 Lecciones técnicas

| Lección | Descripción |
| --- | --- |
| Offline-first cambia la arquitectura | Diseñar para funcionar sin internet no es simplemente "agregar modo offline". Hay que replantear dónde vive cada componente: la base de datos debe ser local, la API debe ser local, los archivos deben guardarse en disco. Docker hizo viable ejecutar todo el stack en un solo computador. |
| La red local es suficiente para operar | Una biblioteca no necesita internet para funcionar. Con WiFi local y un servidor en la misma red, todos los computadores del personal pueden acceder al sistema. Internet solo se necesita para funciones complementarias como pagos o consulta remota. |
| PostgREST acelera el desarrollo | El uso de PostgREST eliminó la necesidad de escribir endpoints CRUD manuales. La API REST se genera automáticamente desde el esquema de base de datos, reduciendo el código backend en aproximadamente un 70%. |
| Triggers en BD evitan bugs | Implementar lógica de negocio en triggers de PostgreSQL (validación de ejemplares, cálculo de atrasos, límite de reseñas) resultó más robusto que hacerlo solo en el frontend. Si el frontend falla, la BD mantiene la integridad. |
| TypeScript previene errores | El tipado estático de TypeScript detectó múltiples errores en tiempo de compilación que habrían sido bugs en JavaScript puro (URLs indefinidas, propiedades inexistentes, tipos incorrectos). |
| Docker garantiza reproducibilidad | Docker eliminó los problemas de "en mi máquina funciona". Cualquier biblioteca puede levantar el sistema completo con docker compose up -d --build. |
| La sincronización bidireccional es compleja | Sincronizar datos entre PostgreSQL local y Supabase requirió manejar conflictos de IDs, normalizar URLs de archivos, excluir campos volátiles de los checksums y limpiar archivos huérfanos. |
| El chat con IA requiere validación estricta | Los modelos de lenguaje tienden a inventar datos (alucinaciones). Fue necesario implementar un sistema de post-procesamiento que valida cada libro mencionado contra la base de datos y reconstruye la respuesta si es necesario. |

### 7.2 Lecciones de gestión

| Lección | Descripción |
| --- | --- |
| Scrum en equipos pequeños funciona | Con solo 2 integrantes, las ceremonias de Scrum (daily, planning, review) fueron ágiles y efectivas. El tablero de tareas por sprint mantuvo el enfoque. |
| Probar sin internet desde el día uno | Se hicieron pruebas regulares desconectando el equipo de la red para verificar que todo siguiera funcionando. Esto permitió detectar dependencias ocultas de servicios externos (Google Fonts, CDNs) y eliminarlas a tiempo. |
| Commits frecuentes salvan trabajo | Hacer commits atómicos cada pocas horas permitió deshacer cambios problemáticos fácilmente y mantener un historial claro del progreso. |
| El diseño primero evita retrabajo | Definir la interfaz con shadcn/ui y Tailwind antes de implementar la lógica evitó múltiples rediseños. Los componentes predefinidos aceleraron el desarrollo. |
| Probar en móvil desde el inicio | Las pruebas de responsividad se hicieron durante todo el desarrollo, no solo al final. Esto evitó acumular deuda de diseño móvil. |
| Separar roles claramente | La división entre desarrollador (Joaquín) y diseñador/tester (Benjamín) funcionó bien. Cada uno se enfocó en sus fortalezas sin pisar el trabajo del otro. |

### 7.3 Lecciones del dominio

| Lección | Descripción |
| --- | --- |
| El problema real no es digitalizar, es no depender de internet | Lo que las bibliotecas necesitan no es otra aplicación web más, sino un sistema que no las deje paralizadas cuando internet falla. El valor del proyecto está en la resiliencia, no en la digitalización. |
| Las multas injustas son un problema de disponibilidad, no de cálculo | El problema no es cómo calcular multas, sino que se generan multas que no deberían existir porque el sistema no estuvo disponible para registrar la devolución. La solución es garantizar disponibilidad 24/7 del sistema local. |
| El flujo de préstamos es más complejo de lo que parece | Un préstamo de biblioteca no es solo "pedir y devolver". Hay revisión de disponibilidad, asignación de ejemplares físicos, aprobación parcial, lugares de retiro, fechas de devolución, atrasos y multas. Modelar todos estos estados requirió un diseño cuidadoso. |
| La experiencia del bibliotecario importa tanto como la del usuario | No basta con tener un buen catálogo para el público. El panel de operaciones para el personal debía ser igual de usable: búsqueda rápida, asignación con QR, flujo de revisión claro. |

## Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 3.0 | 2026-06-23 | Documento consolidado: Evaluación Parcial 1, 2 y 3 |