| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaron el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencien los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 21.571.165-K | 18.704.979-2 |  |
| Nombres | Benjamín Antonio | Joaquín Isaías |  |
| Apellidos | Tapia Ruiz | Villalón Bugueño |  |
| Roles | QA/Testing/front end/ Apoyo en Desarrollo | DBA/Analista Funcional/Lider |  |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema de Gestión Bibliotecaria |
| --- | --- |
| Descripción | Desarrollo de una solución informática para la administración de recursos bibliotecarios que combina una plataforma en la nube con un nodo de contingencia local. El sistema permite la gestión de inventarios, préstamos y reservas mediante una interfaz moderna en React, garantizando que la biblioteca nunca detenga su operación, incluso ante la pérdida total de conexión a internet. |
| Problemática detectada | La dependencia crítica de la conectividad a internet en los sistemas bibliotecarios actuales genera un "punto único de falla". Ante caídas de red, se produce una parálisis administrativa donde no se pueden registrar préstamos ni devoluciones. Esto deriva en inconsistencias de inventario y, lo más grave, en la generación injusta de multas y bloqueos para los usuarios que intentan devolver libros a tiempo durante la desconexión, ya que el sistema Cloud no puede validar la transacción en el momento real. |
| Solución esperada | Implementar una arquitectura de Sincronización Bidireccional. La solución debe permitir que los dispositivos de la biblioteca conmuten automáticamente a un servidor local cuando no hay internet, capturando las transacciones con marcas de tiempo (timestamps) precisas. Una vez restaurada la conexión, el sistema debe sincronizar los datos con la nube, validando las entregas realizadas "offline" para anular automáticamente cualquier sanción errónea y mantener el catálogo global actualizado. |
| Objetivos generales | Desarrollar un sistema de gestión bibliotecaria de alta disponibilidad que asegure la continuidad operativa y la integridad de la información mediante un modelo híbrido (Local-Cloud), optimizando los procesos de préstamo y protegiendo al usuario de errores administrativos derivados de fallas tecnológicas. |
| Objetivos específicos | Diseñar una base de datos relacional robusta en PostgreSQL capaz de replicarse entre un entorno local y Supabase Cloud. Desarrollar una interfaz de usuario en React que gestione estados de conexión y permita la operatividad fluida en ambas modalidades (Online/Offline). Implementar un algoritmo de sincronización que resuelva conflictos de datos y valide tiempos de entrega para una gestión de multas justa. Configurar un sistema de autenticación distribuida que permita el inicio de sesión en la red local sin dependencia de validadores externos. |
| Alcance del proyecto | El proyecto abarca el diseño y desarrollo del software (Frontend y Backend), la configuración del servidor de base de datos en la nube y la creación de un prototipo de servidor local funcional. Incluye la gestión de catálogo multimedia, perfiles de usuario (Administrador/Usuario), módulo de circulación (préstamos/devoluciones), sistema de reservas y un dashboard de analítica. El alcance final considera una PWA, capaz de operar en redes LAN institucionales y redes WAN globales. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

Contexto del Proyecto Antecedentes y Motivación El acceso a la información y el préstamo de recursos físicos sigue siendo un pilar fundamental en las instituciones educativas. Históricamente, la gestión bibliotecaria ha pasado de registros manuales a sistemas digitales centralizados. Sin embargo, la motivación de este proyecto nace al detectar que la modernización hacia la nube ha sacrificado la autonomía local. Las instituciones dependen de una conexión a internet estable para procesos tan básicos como devolver un libro, lo que genera una vulnerabilidad operativa que el software tradicional no ha resuelto de manera eficiente y económica. Público Objetivo El proyecto está diseñado para impactar a dos grupos principales: Usuarios Administrativos (Bibliotecarios): Personal que requiere herramientas fiables que no se bloqueen ante fallas técnicas y que automaticen el control de stock y sanciones. Usuarios Finales (Comunidad Académica): Alumnos y docentes que necesitan consultar disponibilidad en tiempo real y demandan un sistema de préstamos justo, donde los errores de red no afecten su historial académico o financiero. Estado del Arte En el mercado actual existen dos grandes vertientes: 1. Software Propietario/Cloud (SaaS): Sistemas modernos pero con dependencia 100% de internet. Si cae el servicio, la biblioteca queda inoperativa. 2. Sistemas Open Source (Ej. Koha): Muy robustos pero de alta complejidad técnica, requiriendo servidores locales costosos, mantenimiento de expertos en Linux y carecen de una sincronización nativa fluida con la nube para acceso remoto sencillo. Nuestra propuesta: Se posiciona como una solución híbrida que utiliza tecnología de punta (React + Supabase) para ofrecer lo mejor de ambos mundos: acceso global y resiliencia local. Origen de la Problemática La problemática surge de la inestabilidad de las redes WAN en entornos institucionales. Durante las jornadas de alta demanda, las caídas de internet impiden el uso de los sistemas de gestión tradicionales. El origen específico del conflicto es el desfase temporal: el sistema no puede validar que un alumno cumplió con su fecha de entrega si el servidor no está en línea, lo que genera una percepción de "sistema injusto" y desorden administrativo al tener que recurrir a anotaciones manuales que luego no coinciden con los registros digitales. Descripción del Problema a Resolver El problema principal es la ineficiencia y falta de trazabilidad ante la desconexión. Se busca resolver la imposibilidad de operar el sistema de préstamos y devoluciones en modo offline sin perder la integridad de los datos. El sistema debe ser capaz de: 1. Permitir la operación en red local cuando falle el internet. 2. Eliminar el error humano en la regularización de datos tras una caída de red. 3. Garantizar que el cálculo de multas sea exacto, tomando como base la hora real de la entrega física y no la hora en la que volvió el servicio de internet.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se ha seleccionado SCRUM como el marco de trabajo ágil para el desarrollo del proyecto. Esta metodología se basa en un proceso iterativo e incremental, donde el producto se construye a través de ciclos denominados Sprints. Justificación de su uso La elección de SCRUM se fundamenta en los siguientes requerimientos técnicos y de gestión: 1. Gestión de la complejidad técnica: El núcleo del proyecto es la arquitectura de sincronización híbrida. SCRUM permite abordar este desafío en etapas: primero asegurando la funcionalidad online y luego integrando la capacidad offline en un sprint específico. Esto reduce el riesgo de fallas críticas al final del proyecto. 2. Entregas de Valor Tempranas: A diferencia del modelo tradicional, SCRUM permite presentar avances funcionales (como el catálogo de libros) en las primeras semanas, validando la viabilidad de la tecnología seleccionada (React y Supabase) antes de avanzar a módulos más complejos. 3. Adaptabilidad ante imprevistos: Dado que se trabaja con un entorno de red local y nube, pueden surgir desafíos de conectividad no previstos. SCRUM facilita la re-priorización de tareas en el Backlog para resolver bloqueos técnicos de forma ágil sin detener el avance general.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

La solución técnica se basa en una Arquitectura Híbrida de Alta Disponibilidad, diseñada para segmentar la lógica de negocio entre un entorno global (Cloud) y un nodo de resiliencia (Local). Los componentes técnicos se desglosan a continuación: Stack Tecnológico (Ambiente Cloud y Local) Frontend: Desarrollado en React.js. Se implementará como una PWA (Progressive Web App) para permitir la instalación en dispositivos. Backend Cloud: Se utilizará Supabase como plataforma Backend, aprovechando su motor de base de datos PostgreSQL, sistema de autenticación JWT y almacenamiento de archivos para las portadas digitales. Servidor de Contingencia Local:Un entorno de ejecución en Node.js con Express que correrá dentro de la red LAN de la biblioteca. Este servidor alojará una réplica local de la base de datos PostgreSQL. Arquitectura de Sincronización y Resiliencia El núcleo técnico del proyecto es el motor de sincronización bidireccional, el cual opera bajo los siguientes principios: Detección de Estado: La aplicación cliente realizará peticiones frecuentes al servidor Cloud. Si se detecta un timeout o error de red, el sistema conmutará automáticamente las peticiones hacia la dirección IP del servidor local. Estrategia Offline-First: Durante el periodo de desconexión, todas las transacciones (préstamos/devoluciones) se registrarán en el servidor local con un Timestamp de origen. Resolución de Conflictos: Al restaurarse la conexión, se iniciará un proceso de Sincronización. El sistema comparará los registros locales con los de la nube utilizando identificadores únicos, asegurando que no existan duplicados y que la fecha de entrega real prevalezca sobre la fecha de sincronización. Seguridad y Control de Acceso Row Level Security: Se configurarán políticas a nivel de tabla en la base de datos para asegurar que los alumnos solo puedan consultar sus propios datos, mientras que los administradores tengan acceso total. Sincronización de Credenciales: Los hashes de las contraseñas se sincronizarán en el nodo local cada vez que un usuario inicie sesión con internet, permitiendo que la autenticación sea posible incluso sin salida a la red externa.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Definición del proyecto | Selección del tema y definición del problema a resolver | Documento, computador | 1 semana | Equipo de trabajo | Actividad inicial |
| 2.- | Levantamiento de requerimientos | Identificación de funcionalidades del sistema | Documento, reuniones | 1 semana | Equipo de trabajo | Basado en Cliente |
| 3.- | Diseño del Sistema | Definición del alcance y comportamiento del sistema | Documento | 1 semana | Equipo de trabajo | Diseño general |
| 4.- | Diseño de la base de datos | Creación de diagramas y estructura del programa | draw.io, computador | 2 semanas | Equipo de trabajo | Diagramas UML |
| 5.- | Desarrollo módulo de usuarios | Implementación de funcionalidades | IDE, Lenguaje De Programación | 4 semanas | Equipo de trabajo | CRUD usuarios |
| 6.- | Desarrollo módulo de libros | Desarrollo del módulo de préstamos | IDE, computador | 1 semana | Equipo de trabajo | Inventario |
| 7.- | Desarrollo módulo de préstamos | Desarrollo del módulo de devoluciones | IDE, computador | 1 semana | Equipo de trabajo | Funcionalidad clave |
| 8.- | Desarrollo módulo de devoluciones | Validación del funcionamiento | Sistema desarrollado | 1 semana | Equipo de trabajo | Control de fechas |
| 9.- | Desarrollo módulo de reservas | Elaboración documentación final | Word, computador | 1 semana | Equipo de trabajo | Opcional avanzado |
| 10.- | Implementación de funcionamiento offline | Preparación y entrega del proyecto | Presentación, sistema | 1 semana | Equipo de trabajo | PWA |
| 11.- | Pruebas del Sistema | Validación del funcionamiento y detección de errores | Sistema desarrollado | 1 semana | Equipo de trabajo | Testing |
| 12.- | Documentación final | Elaboración del documento técnico y el manual de usuario | Word, computador | 1 semana | Equipo de Trabajo | Entrega |
| 13.- | Presentación del proyecto | Preparación de la presentación y la defensa del proyecto realizado | PowerPoint, Sistema | 1 semana | Equipo de trabajo | Entrega Final |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de Requerimientos | Documento que describe las funcionalidades del sistema y necesidades del cliente | Documento del proyecto |
| 2 | Diagrama de Casos de Uso | Diagramas que representan la interacción entre usuarios y el sistema de gestión bibliotecaria | Diagrama exportado a PDF (draw.io) |
| 3 | Diagrama de clases | Diagrama que muestra la estructura del sistema, clases y relaciones principales | Diagrama exportado a PDF (draw.io) |
| 4 | Modelo Entidad Relación | Modelo de base de datos con las entidades de libros, usuarios, préstamos, etc. | Diagrama exportado a PDF (draw.io) |
| 5 | Diseño de Interfaz | Prototipo visual de las pantallas principales del sistema | Prototipo exportado PDF (draw.io) |
| 6 | Arquitectura del Sistema | Documento con la arquitectura del sistema cliente-servidor y funcionamiento offline. | Documento del proyecto |
| 7 | Planificación del Proyecto | Documento con fases del proyecto, cronograma y planificación semanal | Documento del proyecto |
| 8 | Plan de Trabajo | Tabla con actividades, responsables y la duración del desarrollo del sistema | Documento del proyecto |
| 9 | Prototipo del Sistema | Evidencia del avance del sistema con sus funcionalidades implementadas | Repositorio GitHub |
| 10 | Documentación Final | Documento final que describe el sistema realizado, su instalación y su uso. | En Desarrollo |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/ Semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |

| Fase(s) y Semana(s) | Actividad |
| --- | --- |
| Fase 1: Semanas 1 a 4 | Definición del proyecto Levantamiento de requerimientos Análisis del sistema |
| Fase 2: Semanas 5 a 12 | Diseño del sistema Diseño base de datos Desarrollo módulos principales Desarrollo reservas Desarrollo funcionamiento offline |
| Fase 3: Semanas 13 a 16 | Pruebas del sistema Corrección de errores Documentación |
| Presentación Final: Semana 17 y 18 | Preparación de la presentación Entrega final Exposición del proyecto |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Este proyecto será desarrollado utilizando herramientas colaborativas para facilitar el trabajo en equipo y el control de versiones. Se va a utilizar GitHub como repositorio principal del código fuente, draw.io para la elaboración de diagramas y documentos digitales para la planificación y seguimiento del proyecto. Además, se considerará la implementación de buenas prácticas de desarrollo y documentación para asegurar la calidad del sistema.